《Python语言程序设计》课程大作业选题表

（2026—2027 学年 · 可独立完成或小组合作）

填写说明： ① 本表每人/每组填写一份，可独立完成，也可小组合作完成（小组不超过 4 人）。 ② 小组成员须全部列出，并注明各自分工；独立完成者仅填本人一行。 ③ 题目可从《选题方向》表中的参考题目中选取，也可自拟（自拟须写明选题理由，并经指导教师认可）。 ④ 请用规范、清晰的书面语言填写，内容较多时可自行加页。⑤ 填写完成后提交指导教师审核。

一、基本信息

| 班 级 |  | 组 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成形式 | ☑ 小组合作（组队，共＿＿人） | 选题日期 | 2026年10月12日 |

二、小组成员及分工（独立完成仅填本人一行，最多4人）

| 序号 | 学 号 | 姓 名 | 主要分工 / 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

三、选题信息

| 题目名称 | 基于 Python 的程序执行可视化与调试分析平台 |
| --- | --- |
| 所属方向大类 | Web 应用与系统搭建 / 程序执行可视化 |
| 题目来源 | ☑ 自拟题目（拟报指导教师审核） |

四、选题理由与意义

面向 Python 学习者，解决仅看输出难以理解变量变化、递归调用和对象引用的问题。 自拟本题旨在结合 Python 运行机制与 Web 可视化，将真实执行过程呈现为可单步观察、回放和分析的软件，服务课堂演示与程序调试。

五、研究内容与预期目标

1. 实现代码编辑、导入导出、单步执行与行断点。 2. 展示变量、对象引用、调用栈、输出及历史快照。 3. 提供 AST 结构分析、函数性能统计和本地运行记录。 4. 以可信的单进程单线程同步程序为范围，完成异常与资源边界处理。 预期交付可运行软件、源代码、测试记录、设计报告和答辩演示材料。

六、技术路线与拟用工具

路线：代码输入与语法校验，子进程执行跟踪，状态快照采集，界面联动展示，历史保存与实验验证。 主要工具：Python、Flask、sys.settrace、subprocess、ast、cProfile、pstats、SQLite、CodeMirror 及 HTML/CSS/JavaScript。 关键设计：稳定对象编号和循环引用处理，执行前暂停语义，独立性能重执行，事件、输出与时间限制。

七、工作计划（分阶段安排，可自行加行，计划时间：10月12日-10月22日）

| 阶段 | 起止时间 | 主要任务 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 10.12—10.14 | 计划完成需求与技术调研，确定模块和接口 | 需求说明、架构与示例设计 |
| 中期 | 10.15—10.19 | 计划实现执行引擎、可视化、分析与历史管理 | 可运行软件、联调记录 |
| 后期 | 10.20—10.22 | 计划进行回归验证、完善文档并排练答辩 | 测试报告、提交包、演示材料 |

八、指导教师意见

指导教师签字：＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿